TC软件概要设计文档

- 项目需求

基于QtScrcpy项目开发TC软件，开源项目地址https://gitee.com/Barryda/QtScrcpy

## 1，每组可以连接100台手机（需要PC硬件显卡支持）

## 2，支持群控

## 3，支持手机的基本操作

## 4，可以批量安装apk包

## 5，支持中文输入法

## 6，支持脚本运行

## 7，部署环境：Windows和Ubuntu

## 8，USB直连

项目周期：一个月

- 需求分析

- 已有QtScrcpy项目参考，不需要从头做系统设计，项目周期可以缩短。

- 需要有C++、java、UI界面、音视频开发技能。

- 群控、手机的基本操作、安装apk、中文输入、脚本控制、USB连接逻辑在QtScrcpy中都已经实现。

- 需要重新开发UI界面，将手机屏幕显示界面从独立的界面合并到同一个主界面中。

- 需要连接USB hub。

- 需要缩放手机屏幕，缩放屏幕后需要对鼠标和手机屏幕的映射适配正常，需要和电脑屏幕大小适配将不同手机画面放在合适的位置。

- 实际群控时，可以将一个界面放大显示，其它界面缩小后铺满其它的空间。

- 所有增加视频推流合并的模块，做多图层显示。

- 竞品分析

- 侠客版本：用服务器abd做连接，再需要一台电脑通过网络做传输，效率低。

- 项目计划

| - 项目总耗时 | - 150小时，6.3 ~ 7.3 | - 工作日晚上4h + 周末每日8h |
| --- | --- | --- |
| - 进度节点 | - 概要设计阶段 | - 6.3 ~ 6.6 |
|  | - 详细设计阶段 | - 6.7 ~ 6.13 |
|  | - 主页面完成及单元测试 | - 6.14 ~ 6.20 |
|  | - 全部页面完成及单元测试 | - 6.21 ~ 6.27 |
|  | - 综合测试 | - 6.28 ~ 6.30 |
|  | - 项目联调 | - 7.1 ~ 7.3 |
| - 项目预算 | - 150h | x元 |

第一步，将设备ui移到主ui，在主ui中显示一个手机窗口，不再重新弹出窗口

第二步，将一个手机窗口拷贝成96个窗口，并缩小窗口，依然保证交互正常

第三步，在主ui中连接多个设备，并保证交互正常

第四步，将主ui的菜单做到左侧竖排和隐藏菜单，并让主界面能全屏

第五步，将手机窗口的配置操作融合到主ui中

第六步，增加按手机个数动态排列手机窗口

第七步，增加手动配置菜单哪些项显示哪些项隐藏

第八步，ui上可以设置一个主要显示的手机大界面，其它的为统一的小界面

- 概要设计

- 系统框图

PC主机端

安卓从机端

消息管理

键值映射

配置模块

多语言

视频渲染和显示

日志模块

UI模块

设备1：Scrcpy server

Scrpy client

默认参数

界面层

设备2：Scrcpy server

文件管理

设备连接

设备管理

视频编解码

鼠标事件

设备3：Scrcpy server

设备控制

控制器

控制流

显示推流

视频流

键值事件

……

图层管理

业务层

设备100：Scrcpy server

- 模块功能

| - 配置选项 |  | - 安卓文件保存路径，视频流最大帧率，跳过渲染过期视频帧，解码方式：硬解或软解，server版本号，server推送路径，adb路径，指定编码器（仅支持h264），日志级别。保存路径，比特率，最大尺寸，窗口有无标题栏，方向锁定，录屏，后台录制，显示帧率，窗口置顶，自动息屏，保持唤醒，小窗模式，窗口大小。（视频仅支持MP4+H264） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标题名，推送文件路径，server组件版本号，server存放配置，使用桌面OpenGL，使用皮肤，缓存区帧，adb路径，日志级别，编解码器设置，编解码器路径，录屏路径，比特率，最大尺寸，录屏封装格式（mp4等），方向锁定，录屏，显示帧率，窗口置顶，关闭自动旋转，保持活动，精简模式，窗口大小，设备名称 |
| - 手机端server | - 主线程 | 编码和推流到PC端，视频流，视频采集（录屏） |
|  | - 控制器线程 | 接收键盘鼠标信息，控制指令，安卓模拟点击 |
|  | - 接收线程 | - 发送剪切板等信息到PC端 |
|  |  | - 运行中应用消息，剪切板，手机信息，显示信息，输入信息，电源管理，系统服务管理，状态栏，图像缓冲截屏，窗口管理，清理连接，编解码，控制器键盘鼠标，控制器消息，桌面连接，设备控制，显示信息，IO，键值映射，日志，参数配置帧率日志等，智能指针，位置，画幅大小，工作区 |
|  |  | - 编解码器操作测试、控制消息读测试、设备消息写测试、字符串单元测试 |
| - PC端client | - 主线程 | - 接收qt的控制 |
|  | - 视频流线程 | - 接收视频用于解码显示或者编码后存储为文件 |
|  | - 控制器线程 | - 发送键盘鼠标信息 |
|  | - 接收线程 | - 接收手机剪贴板之类信息 |
| - 键盘映射 |  | 使用相对位置，将鼠标与触摸进行映射，将键盘与点击进行映射，当前配置了吃鸡和抖音等应用操作。 |
| - ui | - 业务逻辑 | 等待当前文件传输完成，文件传输完成，文件传输失败，安装apk，文件传输，传输完成，保存在，失败，无线连接，无线断开，启动配置，录像保存路径，选择路径，录制格式，录制屏幕，无边框，启用精简模式，精简模式，一键WIFI连接，一键USB连接，双击连接，锁定方向，显示fps，保持唤醒，设备名称，更新设置名称，停止所有服务，adb命令，终止执行，清理，反向连接，自动启用脚本，后台录制，自动息屏，应用脚本，最大尺寸，窗口置顶，刷新脚本，获取设备IP，USB和无线，停止服务，启动服务，设备序列号，比特率，启动adbd，刷新设备列表，显示，退出，原始，不锁定，警告，退出还是最小化到托盘，最小化到系统托盘，取消，提示。全屏，下拉通知，锁屏，解锁，触摸显示开关，关闭屏幕，电源， 音量加，音量减，切换应用，菜单，主界面，返回，截图。等待当前文件传输完成，文件传输完成，文件传输失败，文件不存在。 |
|  | - 样式表 |  |
| - adb |  | - adb路径，允许调试，设备串号，设备IP，方向，旋转，推送，安装，移除。 |
| - 设备管理 |  | 连接设备，分配端口，更新脚本，窗口置顶，显示帧率，断开设备，断开所有设备，设置群控信号，控制状态切换，鼠标事件，滚轮事件，键盘事件，释放端口。键值映射路径，加载键值映射参数，切换键盘，反转，点击监测，检查延时，消息控制，切换游戏，更新尺寸，触控ID，模拟多点触控，处理鼠标移动，监测鼠标位置，移动鼠标位置，鼠标移动定时器，鼠标滚轮键值事件，剪贴板信息，设置视频帧信息，打开解码器，推流，fps控制，帧缓存，adb处理，录屏，绘制图像和纹理，TCP server，执行adb命令，视频socket，流控制，界面控制。 |
|  |  | 控制指令，鼠标键盘事件，视频流推送到ffmpeg和opengl,屏幕 |
| - 显示 |  | 解码，渲染，显示 |

- 系统流程图

- 暂略。

- 手机设备端执行server，PC主机端执行client。

- PC端捕捉鼠标和键盘，将命令发到手机端执行。

- 手机录屏h264流，PC端无缓存立即显示。

- TCP 5005端口是调试端口。

- 当前不支持声音。

- 视频流线程收到一帧后马上通知主线程显示，不做缓存和时间控制。

- UI设计示意图

- 主界面布局如图：

一 口 ✖

菜单栏和快捷方式

LOGO

设备管理、列表管理和快捷操作

手机屏幕显示

手机屏幕显示

手机屏幕显示

……

铺满

手机屏幕显示

- 详细设计

- 见详细设计文档。